# GEOSOTAT პლატფორმის სამუშაო და დასრულების გეგმა

KIDS R8 მიმდინარე baseline და დარჩენილი platform work

ეს დოკუმენტი არქიტექტურულ დოქტრინას გარდაქმნის შესრულებად სამუშაო პროგრამად. მიმდინარე ფაქტები აღებულია KIDS R8-ის მოქმედი acceptance authority-დან; ძველი handoff ჩანაწერები ისტორიული კონტექსტია.

# 1 მიმდინარე baseline

| სფერო | მდგომარეობა |
| --- | --- |
| Contract | KIDS_PORTAL_V1 revision 8 APPROVED |
| Ingest | 15 dataset შესრულებული |
| Canonical | 36 goal, 225 resource, 230 assignment, 178 glossary |
| Statistics | 880 observation |
| Publication | snapshot 13 PUBLISHED |
| Serving | 297 cache row |
| Archive | 2,224 records და pointers |
| Assurance | rollback, replay, quarantine, backup restore და DR |

# 2 სამუშაოს პრინციპები

Contract first

Fail closed

Idempotent execution

Immutable evidence

Schema agnostic runtime

Evidence based completion

# 3 სამუშაო პაკეტები

| ID | პაკეტი | შედეგი | Acceptance | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W01 | Documentation authority | ერთი canonical portal და drift check | links/status PASS | P0 |
| W02 | Management UI | Contract authoring and approval | round trip PASS | P1 |
| W03 | JWT authorization | OIDC OAuth2 scopes rotation | negative tests PASS | P1 |
| W04 | Rate quota cost | bounded multi tenant execution | load abuse PASS | P1 |
| W05 | Metadata negotiation | strict language profile version | matrix PASS | P2 |
| W06 | SDK generation | Java Kotlin Dart clients | client tests PASS | P2 |
| W07 | Format providers | SDMX XML Parquet ZIP | round trip PASS | P2 |
| W08 | High volume | stable key profiles and concurrency | SLO PASS | P2 |
| W09 | Operations | alerts schedules restore drills | quarterly evidence | P1 |
| W10 | Legacy retirement | old bindings and paths retired | no consumer | P3 |

# 4 შესრულების თანმიმდევრობა

W01 W03 W04 contracts and evidence

W02 UI vertical slice and W09 operations

W05 W06 W07 interoperability

W08 scale and W10 retirement

# 5 სავალდებულო evidence

| Gate | მტკიცებულება |
| --- | --- |
| Contract | revision diff და compatibility |
| Database | migration constraints indexes |
| Access | schema hash და round trip |
| Ingest | counts quarantine replay |
| Semantics | metric unit aggregation approvals |
| Privacy | policy და negative test |
| Publication | snapshot cache rollback |
| API | schema relation query errors |
| Operations | health alerts backup DR |

# 6 Definition of Done

ყველა mandatory contract object approved და version consistent არის

Migration repeatable და rollback safe არის

Access approved contract-ს ზუსტად ემთხვევა

Ingest validation quarantine და replay idempotent არის

Quality privacy lineage reconciliation PASS არის

Snapshot immutableა cache შეესაბამება და rollback გამოცდილია

API მხოლოდ declared capabilities-ს ასრულებს

Security quota observability backup და DR evidence შენახულია

Documentation runtime ledger-ს ემთხვევა

# 7 გადაწყვეტილების კითხვები

## როდის იქმნება ახალი physical table

მხოლოდ ახალი grain-ისას, როცა generic family საკმარისი არ არის და ADR ამას ამტკიცებს.

## როდის შეიძლება publish

Matching approved revisions და ყველა gate-ის შემდეგ.

## რას ნიშნავს დასრულება

Deploy, automated test, runtime receipt, reconciliation და rollback evidence.

## რა არის პირველი შემდეგი ნაბიჯი

W01-ის closure და W03/W04 contract design; შემდეგ UI vertical slice.

# 8 სამუშაო პაკეტების დეტალური კონტრაქტები

## W01 Documentation authority

მიზანი. მიზანია ერთი canonical ცოდნის წყარო, სადაც current runtime, normative design და historical plans მკაფიოდ არის გამიჯნული.

Deliverables. docs inventory, authority labels, generated HTML, link checker, status drift checker

Acceptance. ყველა 44 Markdown წყარო და DOCX extraction searchable არის; broken link და contradictory current status არ არსებობს.

## W02 Management UI

მიზანი. პანელი მართავს contract draft-ს, schema-ს, fields/keys/indexes/relations-ს, semantics-ს, classifier stewardship-ს, gates-ს, publication-სა და audit-ს.

Deliverables. accessible forms, schema preview, compatibility diff, approval workflow, Access generation request, ingest monitor

Acceptance. ერთი ახალი test site კოდის ცვლილების გარეშე გადის draft-იდან published API response-მდე.

## W03 JWT and authorization hardening

მიზანი. Production identity უნდა იყოს OIDC/OAuth2-ზე, მოკლე access token-ით, refresh/key rotation-ით და deny-by-default scopes-ით.

Deliverables. issuer/audience validation, JWKS rotation, client/role/scope mapping, audit decision, bootstrap retirement

Acceptance. expired, wrong-audience, wrong-scope და revoked credentials უარყოფილია; ყველა privileged action audit-შია.

## W04 Rate quota and cost control

მიზანი. Generic relation/query engine-ს tenant/client budget სჭირდება, რათა complexity და fan-out რესურსს არ გადააჭარბოს.

Deliverables. token bucket, query cost calculator, depth/fan-out/export/concurrency limits, Retry-After and problem details

Acceptance. load/abuse suite ამტკიცებს fairness-ს, predictable latency-ს და fail-closed limit handling-ს.

## W05 Metadata negotiation

მიზანი. Locale, response profile და schema revision deterministic negotiation-ით უნდა შეირჩეს.

Deliverables. Accept-Language, Accept-Profile, profile registry, Vary/ETag integration, fallback rules

Acceptance. supported/unsupported locale-profile-version matrix სრულად გადის და cache variants არ ირევა.

## W06 SDK generation

მიზანი. OpenAPI/JSON Schema authority-დან უნდა გენერირდეს versioned TypeScript, Java, Kotlin და Dart clients.

Deliverables. generator profiles, package versioning, examples, deprecation markers, CI compile tests

Acceptance. ყველა client compile-დება, example request მუშაობს და breaking revision CI-ში იჭრება.

## W07 Format providers

მიზანი. Export core-ს provider SPI სჭირდება SDMX XML, Parquet და ZIP-ისთვის.

Deliverables. format registry, media types, streaming writer, checksum manifest, async artifact lifecycle

Acceptance. round-trip, content negotiation, checksum და large export tests PASS არის.

## W08 High volume assurance

მიზანი. ყველა მაღალი მოცულობის family-ს declared stable sort tuple, compatible index და snapshot-bound keyset pagination სჭირდება.

Deliverables. null/order algorithm, forward/back cursor, lastSeen tuple, fingerprint, concurrent insert suite

Acceptance. არც duplicate და არც skipped row; latency და memory SLO განსაზღვრულ ზღვარშია.

## W09 Operations hardening

მიზანი. Production ოპერაციები უნდა იყოს observable, schedulable და აღდგენადი.

Deliverables. dashboards, alerts, job schedules, secret rotation, capacity thresholds, backup restore and DR calendar

Acceptance. alert drill, restore drill და runbook replay პერიოდულად ქმნის ხელმოწერილ evidence-ს.

## W10 Legacy retirement

მიზანი. Unprefixed bindings, pre-contract endpoints და stale documents კონტროლირებულად უნდა გადავიდეს archive-ში.

Deliverables. usage telemetry, deprecation dates, compatibility adapter expiry, archive manifest

Acceptance. active consumer ძველ path-ზე აღარ არის და removal არ არღვევს published contract-ს.

# 9 Dependencies და critical path

| წინაპირობა | დამოკიდებული სამუშაო | რატომ |
| --- | --- | --- |
| W01 | ყველა სამუშაო | source authority და current status უნდა იყოს ერთმნიშვნელოვანი |
| W03 და W04 | W02 production activation | პანელი privileged contract actions-ს ასრულებს |
| W05 | W06 და public cache | profile/version semantics client-სა და cache-ში უნდა ემთხვეოდეს |
| W07 | large export release | format provider checksum და async lifecycle აუცილებელია |
| W08 | high-volume onboarding | stable traversal ინდექსისა და snapshot-ის გარეშე ვერ დასტურდება |
| W09 | production closure | deploy completion ოპერაციული evidence-ის გარეშე არასრულია |

# 10 პასუხისმგებლობები

| როლი | პასუხისმგებლობა | არ შეუძლია მარტო |
| --- | --- | --- |
| Business owner | metric, unit, aggregation და publication intent | technical gate-ის გამოტოვება |
| Data steward | classifier, metadata, quality და privacy decisions | source evidence-ის შეცვლა |
| Platform architect | contract boundaries, compatibility და ADR | business meaning-ის გამოგონება |
| Engineer | migration, service, tests და automation | approval-ის თვითნებური მინიჭება |
| Security owner | identity, scopes, secrets და audit policy | data contract-ის ჩუმად შეცვლა |
| Operator | deploy, monitoring, backup, restore და rollback | failed gate-ის გვერდის ავლა |

# 11 რისკები და კონტროლები

| რისკი | კონტროლი | Detection |
| --- | --- | --- |
| stale documentation | generated inventory და authority labels | CI drift report |
| schema drift | contract hash და preflight | preview failure |
| duplicate replay | idempotency keys და unique indexes | reconciliation |
| semantic fabrication | steward approval gate | unapproved binding query |
| privacy leak | deny-by-default field/profile policy | negative API tests |
| pagination inconsistency | snapshot-bound keyset cursor | concurrent insert suite |
| partial publication | atomic snapshot pointer | member/cache reconciliation |
| unrecoverable artifact | immutable storage, checksum, restore drill | scheduled verification |

# 12 Release checklist

Contract and ingestion revisions match and are approved

All mappings keys relations and indexes validate

Source artifact checksum and object existence verified

Classifier and statistical semantics approved

Quality privacy lineage and reconciliation gates PASS

Snapshot prepared and publication is atomic

Serving cache count reconciles with published members

ETag cursor and response schema tests PASS

Rollback and idempotent replay verified

Monitoring alerts backup restore and DR evidence stored

Documentation status and examples updated